# Procédure de déploiement sur le terminal de la boutique

Ma Boutique POS — terminal OMA POS M120w (Windows 10), imprimante Xprinter M804, douchette USB.

Ce document décrit :

- la première installation chez la cliente, qui commence à travailler avec l'application telle qu'elle est aujourd'hui ;

- les mises à jour suivantes, pendant que nous terminons les fonctions restantes ;

- le retour arrière et la reprise après panne.

Il s'adresse à l'équipe qui installe (développeurs, chef de projet). Les annexes sont à imprimer et à remplir sur place.

# 1. Le principe à ne jamais oublier

À partir du premier jour, la base de données de la boutique est le bien le plus précieux du projet. Elle contient chaque vente, chaque franc et chaque boîte. Elle ne se recrée jamais, ne se remplace jamais par une base de développement, et ne se modifie jamais à la main.

La base est un seul fichier, boutique.db, sur le terminal.

Une nouvelle version de l'application ne recrée pas la base : au démarrage, elle applique seulement les migrations qu'elle ne trouve pas encore dans la base (table schema_migrations), chacune en tout ou rien.

Avant d'appliquer une migration, l'application fait d'elle-même une sauvegarde complète de la base (« Avant une mise à jour » dans l’écran Sauvegardes). Nous en faisons en plus une copie sur clé USB avant chaque mise à jour.

En production, l'application ne crée aucune donnée de démonstration : au tout premier lancement, un assistant fait créer le compte de l'administratrice.

# 2. Où se trouvent les choses sur le terminal

| Élément | Emplacement | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Application | %LOCALAPPDATA%\Programs\… (installée pour le compte Windows courant) | Remplacée à chaque mise à jour |
| Base de données | %APPDATA%\<dossier de l'application>\boutique.db | Ne jamais supprimer. Le désinstalleur ne la supprime pas |
| Fichiers liés à la base | boutique.db-wal, boutique.db-shm à côté | Font partie de la base tant que l'application tourne : ne pas les effacer |
| Sauvegardes automatiques | dossier sauvegardes à côté de boutique.db | 30 dernières + 1 par semaine sur un an |
| Copie des sauvegardes | dossier choisi sur la clé USB (écran Sauvegardes) | Copiée si la clé est branchée |

Le dossier de données exact (Ma Boutique POS ou pos-boutique, selon le nom que Windows donne à l'application) se relève à la première installation (§ 5.3) et s'écrit sur la fiche d'installation (annexe A). Pour l'ouvrir : touche Windows + R, taper %APPDATA%, Entrée.

Un seul compte Windows. La base est dans le profil du compte Windows qui utilise l'application. Toujours ouvrir la même session Windows sur le terminal ; un autre compte verrait une autre base, vide.

# 3. Avant la première livraison (au bureau)

## 3.1 Points à régler avant d'installer chez la cliente

| Point | Pourquoi | Qui |
| --- | --- | --- |
| Figer le nom de l'application : ajouter "productName": "Ma Boutique POS" à la racine de package.json (il n'est aujourd'hui que dans la section build) | Le nom du dossier de données en dépend. S'il changeait entre deux versions, l'application ouvrirait une base vide dans un nouveau dossier. Le fixer une fois pour toutes, avant la première installation | Dev B |
| Plafond de remise de la caissière (D-A3) | Sans plafond, toute remise de la caissière demande le code du gérant | La cliente |
| Politique de stock négatif (D-A1) | En attendant, une vente n'est jamais bloquée | La cliente |
| Démarrage automatique et mode kiosque | Pas encore développés (Phase 5) : solution provisoire au § 5.6 | Dev B |
| Signature de l'installateur | Non signé : Windows affiche un avertissement (§ 5.2) | Plus tard |

## 3.2 Ce que la cliente doit savoir le premier jour

L'application est livrée en l'état. Ces fonctions ne sont pas encore disponibles et le seront par des mises à jour, sans perte de données :

vente à crédit, fiches clients, avoir en boutique, recouvrement (le bouton « Crédit » est grisé) ;

rapports de ventes et marge (le rapport « Résultat » affiche « en attente ») ;

tableau de bord d'accueil, promotions programmées (le bouton « Promo » est grisé) ;

dépense payée directement depuis le tiroir (les dépenses se saisissent en « Fonds propres ») ;

envoi des sauvegardes sur Internet (les sauvegardes restent sur le terminal et la clé USB).

## 3.3 Fabriquer la version à livrer

Sur le poste de développement, toujours à partir de la branche main (version validée après le test commun du vendredi) :

git switch main

git pull

# 1. Augmenter la version dans package.json ("version": "1.0.0" pour la première livraison,

#    puis 1.0.1, 1.1.0…). Une version plus grande est indispensable pour remplacer l'ancienne.

npm ci                 # installation propre des dépendances

npm run verifier       # typecheck + tests : tout doit être vert

npm run dist           # compile et produit l'installateur dans dist\

git tag v1.0.0         # même numéro que dans package.json

git push --tags

L'installateur se trouve dans dist\ : Ma Boutique POS Setup 1.0.0.exe.

## 3.4 Essayer l'installateur avant de partir

Sur un PC Windows de test (ou une machine virtuelle), jamais sur le terminal de la boutique :

- installer Ma Boutique POS Setup 1.0.0.exe ;

- lancer l'application : l'assistant de premier démarrage doit apparaître (aucune donnée de démo) ;

- créer un compte, se connecter, créer un produit, faire une vente, une clôture ;

- fermer, relancer : les données sont toujours là ;

- désinstaller, réinstaller : les données sont toujours là (la base survit à la désinstallation).

## 3.5 Le matériel à emporter

L'installateur sur deux clés USB (une de secours).

Une clé USB dédiée aux sauvegardes, qui restera à la boutique (§ 5.5).

Le fichier Excel du catalogue préparé avec la cliente (modèle téléchargeable depuis l'écran Produits), vérifié au bureau.

Les annexes A et B imprimées.

# 4. Préparer le terminal (Windows)

À faire une fois, avant d'installer l'application :

| Réglage | Valeur | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Date, heure et fuseau | Fuseau de Lomé (UTC+0), heure réglée automatiquement ou vérifiée | Toutes les dates (tickets, échéances, péremptions) en dépendent |
| Mise en veille | Écran et ordinateur : jamais pendant les heures d'ouverture | La caisse doit rester prête |
| Alimentation | Onduleur conseillé ; à défaut, la base résiste aux coupures (transactions), mais un arrêt brutal reste à éviter | Coupures fréquentes |
| Mises à jour Windows | Heures d'activité réglées sur les heures d'ouverture | Pas de redémarrage pendant une vente |
| Imprimante Xprinter M804 | Pilote installé, imprimante visible dans Windows, page de test Windows réussie | Préalable à tout le reste |
| Partage de l'imprimante | Paramètres › Imprimantes › Xprinter › Propriétés de l'imprimante › onglet Partage : cocher « Partager cette imprimante », nom du partage XPOS (exactement, sans espace) | Configuration validée en Phase 0 (D-20) : l'application envoie le ticket vers \\localhost\XPOS |
| Tiroir-caisse | Câble RJ11 branché sur le port tiroir de l'imprimante | Le tiroir s'ouvre par l'imprimante |
| Douchette | Branchée, scan dans le Bloc-notes : le code s'écrit puis passe à la ligne (suffixe Entrée) | La caisse attend Entrée après le code |
| Écran client | Paramètres d'affichage : Étendre ces affichages, écran 15,6″ en principal | L'écran client s'ouvre sur le second écran |
| Compte Windows | Un compte dédié à la boutique, toujours le même (§ 2) | La base est dans ce profil |

# 5. Première installation chez la cliente (jour J)

## 5.1 Vérifier qu'il n'existe pas déjà une base

Ouvrir %APPDATA% (Windows + R). S'il existe déjà un dossier de l'application (essai précédent) : le renommer en ajoutant _ancien plutôt que de le supprimer, pour partir d'une base vierge.

## 5.2 Installer

- Lancer Ma Boutique POS Setup 1.0.0.exe.

- Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur » : Informations complémentaires, puis Exécuter quand même (installateur non signé).

- L'installation se fait d'elle-même, puis l'application démarre.

## 5.3 Premier démarrage

- L'assistant demande de créer le compte administrateur : nom (ex. le prénom de la patronne) et code à 4 chiffres choisi par elle, deux fois. Ce code n'est connu que d'elle.

- Relever l'emplacement de la base : ouvrir %APPDATA%, trouver le dossier qui contient boutique.db et le dossier sauvegardes, et l'écrire sur la fiche d'installation.

## 5.4 Faire les réglages, dans cet ordre

Connectée en administratrice :

| Ordre | Écran | Quoi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paramètres | Nom, adresse, NIF de la boutique, pied du ticket, TVA par défaut, seuil des péremptions, produits dormants, plafond de remise (si décidé) |
| 2 | Réglages matériel | « Modifier les réglages » : méthode Partage réseau, nom du partage XPOS, page de codes cp1252 (valeurs validées, D-20). « Imprimer le test en cp1252 » : « éèêàçùôî ÉÇ € » justes sur le papier ; « Ouvrir le tiroir » |
| 3 | Comptes utilisateurs | Un compte par personne (gérant, caissières), avec un code provisoire que chacun remplacera à sa première connexion |
| 4 | Catégories | Les rayons (onglets de la caisse) — l'import Excel peut aussi les créer |
| 5 | Produits → Importer depuis Excel | « Vérifier le fichier », corriger jusqu'à zéro erreur, puis « Importer » |
| 6 | Produits | Compléter les conditionnements (Lot, Carton) et les boutons tactiles des articles sans code |
| 7 | Fournisseurs | Les fournisseurs habituels et leur délai de paiement |
| 8 | Stock initial | Compter les rayons, produit par produit, avec le coût d'achat (la clôture d'une soirée suffit rarement : prévoir le temps nécessaire) |
| 9 | Sauvegardes | Choisir la clé USB (§ 5.5) puis « Sauvegarder maintenant » |

## 5.5 Mettre en place les sauvegardes

- Brancher la clé USB dédiée, créer dessus un dossier Sauvegardes_Boutique.

- Écran Sauvegardes (administratrice) : « Choisir la clé USB », sélectionner ce dossier.

- « Sauvegarder maintenant » : la sauvegarde apparaît dans la liste et sur la clé.

- Expliquer à la cliente : une sauvegarde se fait d'elle-même à chaque clôture de caisse ; la clé doit rester branchée, et être emportée hors de la boutique une fois par semaine (vol, incendie).

## 5.6 Démarrage automatique (solution provisoire)

En attendant le démarrage automatique et le mode kiosque (Phase 5) :

- Windows + R, taper shell:startup, Entrée.

- Y copier le raccourci « Ma Boutique POS » du bureau.

- Redémarrer le terminal : l'application doit s'ouvrir seule.

## 5.7 Contrôles avant d'ouvrir la caisse

Pour vérifier le matériel sans laisser de vente d'essai dans la base de la boutique, utiliser d'abord le ticket de test de « Réglages matériel ». Si un essai de vente complet est nécessaire, le faire sur une base d'essai séparée :

:: Fichier Essai.cmd, à poser sur le bureau le temps des essais puis à effacer

set POS_DB=C:\PosEssai\essai.db

start "" "%LOCALAPPDATA%\Programs\<dossier de l'application>\Ma Boutique POS.exe"

Créer d'abord le dossier C:\PosEssai. Cette base d'essai est indépendante : on peut y vendre, annuler, clôturer sans toucher la vraie base. Fermer l'application et effacer Essai.cmd et C:\PosEssai une fois les essais finis.

Liste de contrôle (sur la base d'essai) :

☐ scan d'un article à la douchette : la ligne apparaît en moins d'une seconde ;

☐ vente en espèces : ticket imprimé, accents lisibles, tiroir ouvert ;

☐ écran client : lignes et total visibles ;

☐ clôture : rapport Z imprimé.

Sur la vraie base : chaque personne se connecte une fois et choisit son code définitif.

## 5.8 Remettre l'application à la cliente

Former la caissière (vente, attente, retour, clôture) et le gérant (réception, stock, inventaire), avec docs/SCENARIOS_TEST.md comme fil conducteur.

Remplir et faire signer la fiche d'installation (annexe A). En garder une copie.

# 6. Mettre à jour l'application (versions suivantes)

## 6.1 Règles pour les développeurs : écrire une migration sûre

La base de la cliente contient des données réelles. Une migration doit fonctionner sur une base pleine, pas seulement sur une base neuve.

Nouveau fichier seulement : src/main/db/migrations/AAAAMMJJ_HHMM_sujet.sql (commande /migration). Ne jamais modifier une migration déjà livrée : la base de la cliente ne la rejouerait pas, et les deux bases divergeraient.

Ajouter plutôt que changer : nouvelle table, nouvelle colonne avec une valeur par défaut, nouvelle vue, nouvel index. Jamais de suppression de colonne d'historique.

Remplir les données existantes dans la même migration quand une nouvelle colonne en a besoin (UPDATE … SET nouvelle = … sur les lignes anciennes — permis dans une migration, sur une colonne neuve).

Changer un CHECK impose de recréer la table : copier les données (INSERT INTO nouvelle SELECT … FROM ancienne), recréer index, triggers et vues qui en dépendent ; décision à prendre à deux, et à essayer sur une copie de la base de la cliente.

Pas de PRAGMA dans une migration (chaque migration tourne dans une transaction).

Jamais de données de démonstration dans une migration.

Un test automatique qui applique la migration sur une base contenant déjà des données (tests/migrations.test.ts).

## 6.2 Répétition générale sur une copie de la base de la cliente

Avant chaque mise à jour qui contient une migration :

- Récupérer la dernière sauvegarde de la boutique (clé USB : fichier boutique_AAAA-MM-JJ_HHMMSS_cloture.db).

- Sur le poste de développement, la copier dans C:\Repetition\boutique.db (ne jamais travailler sur l'original).

- Installer la nouvelle version sur le PC de test, puis la lancer sur cette copie :

set POS_DB=C:\Repetition\boutique.db

start "" "%LOCALAPPDATA%\Programs\<dossier de l'application>\Ma Boutique POS.exe"

- Vérifier :

☐ l'application démarre sans message « Démarrage impossible » ;

☐ une sauvegarde « Avant une mise à jour » est apparue dans C:\Repetition\sauvegardes ;

☐ les chiffres n'ont pas bougé : valeur du stock (écran Stock), total dû aux fournisseurs, nombre de produits, dernières ventes, dernier Z ;

☐ les nouvelles fonctions marchent sur ces données réelles.

- Effacer la copie ensuite : elle contient les données de la cliente.

## 6.3 Mise à jour sur le terminal

Choisir un moment sans client : après la clôture du soir, ou avant l'ouverture.

- Toutes les caisses sont clôturées (écran Clôture de caisse : aucune caisse ouverte).

- Écran Sauvegardes : « Sauvegarder maintenant », vérifier qu'elle est aussi sur la clé USB.

- Fermer l'application.

- Copie de sécurité supplémentaire : copier le dossier de données complet (%APPDATA%\<dossier>) sur la clé USB, dans un dossier Avant_maj_1.0.1_AAAA-MM-JJ.

- Lancer le nouvel installateur Ma Boutique POS Setup 1.0.1.exe (même procédure qu'au § 5.2). Il remplace l'application ; la base n'est pas touchée par l'installateur.

- L'application démarre : elle sauvegarde la base (« Avant une mise à jour »), puis applique les migrations.

- Vérifications :

☐ connexion de l'administratrice ;

☐ écran Sauvegardes : une sauvegarde « Avant une mise à jour » toute récente ;

☐ Stock : même valeur totale qu'avant la mise à jour ;

☐ Fournisseurs : même total dû ;

☐ Réglages matériel : ticket de test imprimé ;

☐ les nouveautés de la version, montrées à la cliente.

- Noter la mise à jour sur la fiche de suivi (annexe B).

## 6.4 Mise à jour sans migration

Même procédure (étapes 1 à 8). Il n'y aura simplement pas de sauvegarde « Avant une mise à jour » à l'étape 6 : c'est normal.

# 7. Retour arrière (si la mise à jour se passe mal)

## 7.1 L'application ne démarre plus après la mise à jour

Message « Démarrage impossible » : la migration en échec a été annulée (tout ou rien), mais celles qui la précédaient dans la même mise à jour sont restées appliquées. On revient donc à la base d'avant la mise à jour :

- Noter le message exact (photo) et le transmettre aux développeurs.

- Réinstaller la version précédente (Setup 1.0.0.exe, gardé sur la clé).

- Remettre la base d'avant la mise à jour par la restauration manuelle (§ 7.3), avec la sauvegarde « Avant une mise à jour » (ou la copie de l'étape 4 du § 6.3).

- La boutique peut revendre. Les développeurs corrigent la migration, refont la répétition générale (§ 6.2), puis une nouvelle mise à jour.

## 7.2 L'application démarre mais les données semblent fausses

- Arrêter tout de suite de vendre sur cette version.

- Réinstaller la version précédente.

- Restaurer la sauvegarde « Avant une mise à jour » (§ 8.2) : elle date d'avant les migrations, donc l'ancienne version l'accepte. Tout ce qui a été saisi après la mise à jour est perdu : c'est pourquoi les vérifications du § 6.3 se font avant de rouvrir la caisse.

Une sauvegarde faite par une version plus récente est refusée par une version plus ancienne (migration inconnue) : c'est voulu, pour ne jamais ouvrir une base avec un code qui ne la comprend pas.

## 7.3 Restauration manuelle (quand l'application ne démarre pas)

- Fermer l'application (vérifier dans le Gestionnaire des tâches qu'elle ne tourne plus).

- Ouvrir le dossier de données (%APPDATA%\<dossier>).

- Renommer boutique.db en boutique_HS_AAAA-MM-JJ.db (ne rien effacer), ainsi que boutique.db-wal et boutique.db-shm s'ils existent.

- Copier la sauvegarde choisie (dossier sauvegardes, ex. boutique_AAAA-MM-JJ_HHMMSS_mise_a_jour.db) dans le dossier de données, et la renommer boutique.db.

- Lancer l'application et vérifier comme au § 6.3, étape 7.

# 8. Sauvegardes et reprise après panne

## 8.1 Au quotidien (la cliente)

Une sauvegarde à chaque clôture de caisse, sur le terminal et sur la clé USB.

Écran Sauvegardes : vérifier de temps en temps la date de la dernière ; une alerte apparaît si elle a plus de 2 jours.

Emporter la clé hors de la boutique une fois par semaine, la rebrancher le lendemain.

## 8.2 Restaurer une sauvegarde (administratrice)

- Écran Sauvegardes : « Restaurer » sur une sauvegarde de la liste, ou « Restaurer depuis un fichier » pour une sauvegarde de la clé USB.

- Lire l'avertissement, cocher « J'ai compris », valider.

- L'application sauvegarde d'abord la base en place (« Avant une restauration »), la remplace, puis redémarre. Chacun se reconnecte.

Avant la mise en service, cette restauration se répète sur le terminal, sur une copie de la base, avec docs/fiches-test/ESSAI_RESTAURATION.md (script scripts/lancer-essai-restauration.cmd).

## 8.3 Le terminal est en panne (disque, vol)

- Préparer un nouveau poste Windows (§ 4) avec le même compte Windows dédié.

- Installer la même version que celle du terminal (fiche de suivi, annexe B).

- Au premier démarrage, l'assistant demande un compte administrateur : en créer un provisoire (il sera remplacé par la restauration).

- Écran Sauvegardes : « Restaurer depuis un fichier », choisir la dernière sauvegarde de la clé USB. L'application redémarre avec les données de la boutique et les comptes d'origine.

- Refaire les réglages propres au poste : Réglages matériel (imprimante), clé USB des sauvegardes, démarrage automatique.

Les opérations faites entre la dernière sauvegarde et la panne sont perdues : d'où l'intérêt de clôturer chaque jour et de garder la clé branchée.

# Annexe A — Fiche d'installation

| Rubrique | À remplir |
| --- | --- |
| Date de l'installation |  |
| Installé par |  |
| Version installée |  |
| Compte Windows utilisé |  |
| Dossier de données (base) | %APPDATA%\… |
| Dossier de l'application | %LOCALAPPDATA%\Programs\… |
| Dossier des sauvegardes sur la clé USB |  |
| Imprimante partagée sous le nom XPOS | ☐ oui |
| Réglages matériel : Partage réseau · XPOS · cp1252 | ☐ oui |
| Ticket de test : « éèêàçùôî ÉÇ € » justes | ☐ oui |
| Écran client sur le second écran | ☐ oui |
| Démarrage automatique en place | ☐ oui |
| Comptes créés (nom, rôle) |  |
| Catalogue importé (nombre de produits) |  |
| Stock initial terminé | ☐ oui ☐ en cours |
| Première sauvegarde faite, présente sur la clé | ☐ oui |
| Formation caissière / gérant faite | ☐ oui |
| Signature de la cliente |  |

# Annexe B — Fiche de suivi des mises à jour

| Date | Version avant → après | Migrations appliquées | Répétition générale faite | Sauvegarde avant (nom) | Vérifications OK | Par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
|  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |